Министерство образования Нижегородской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
 «Нижегородский Губернский колледж»

Отчётный документ: Разработка технического задания

по дисциплине: МДК 02.01 Технология разработки программного обеспечения

Выполнила: Перевезенцева М.С. 31П

Руководитель: Мухина Л.В.

г. Нижний Новгород

2026 г.

Содержание

1.	Общие сведения	3

2.	Назначение и цели системы	3

2.1 Назначение системы	3

2.2 Цели создания системы	4

3.	Характеристика объектов автоматизации	4

4.	Требования к системе	6

4.1 Требование к системе в целом	6

4.2 Требования к функциям, выполняемой системой	6

4.3 Требование к видам обеспечения	6

5.	Состав и содержание работ по созданию системы	6

6.	Порядок контроля и приёмки системы	8

8.	Требования к документированию	10

9.	Источники разработки	11

  - Общие сведения

Полное наименование системы Доставка еды, краткое наименование – ДоЕды.

Работа выполняется на основании договора №10019 от 19.01.2025 между заказчиком ООО «Еда» (юридический адрес: Замок Алник, Алник, Нортумберленд, NE66 1NQ; контактный телефон: 8 808 880 80 88) и разработчиком ООО «Masha Сorporation» (юридический адрес: Московское шоссе, 1, Нижний Новгород, 603116; контактный телефон: 8 831 218 22 01). Плановый срок начала работ по созданию системы с 25.01.2026 по 30.07.2026. Сроки по стадиям проекта могут быть уточнены в процессе его выполнения.

Все дополнительные сведенья об порядке финансирования работ определены в указном договоре. По результатам каждого этапа заказчику на согласование сдается отчетный документ и представление проекта на данном этапе.

  - Назначение и цели системы

2.1 Назначение системы

Система «ДоЕды» предназначена для автоматизации заказа еды. Основное предназначение системы – повышение надежности, точности и контроля над каждым заказом, что должно привести к наивысшей степени удовлетворенности клиента. Система предназначена для управления процессами такими как: онлайн-заказ еды и оплата, взаимодействие пользователя с кухней партнера-ресторана, построение маршрутов и связь курьеров с клиентом, разделение зон ответственности сторон, техническая поддержка для клиентов, контроль качества и гарантия соответствия заказа. Объектами автоматизации являются: клиенты, курьеры и партнеры-рестораны. Перечень автоматизированных подразделений составляет: центр управление заказами и доставкой (центр, отвечающий за техподдержку, аналитику продаж, заказов и работу с партнерами, заключение новых договоров с партнерами-ресторанами и курьерами), точки партнеров-ресторанов (автоматизация процессов приема и подтверждения заказов, управление меню, скидками и акциями, анализ продаж).

2.2 Цели создания системы

Основной целью создания системы «ДоЕды» является устранение ключевых проблем рынка доставки, таких как несоответствие заказа, потеря денег и некачественный сервис. По мимо этого так же имеются такие цели как:

- Обеспечение безошибочного заказа за счет многоуровневой системы проверок (возможность отмены заказа или изменения адреса доставки в течении 2 минут, получение заказа только с помощью QR-кода, использование рестораном специальных пломб).

- Повышение безопасности и прозрачности сервиса за счет четкого распределения зон ответственности.

- Оптимизация деятельности партнеров-ресторанов и курьеров;

- Создания доступной платформы для быстрого масштабирования сервиса.

В результате создания сервиса «ДоЕды» должны быть достигнуты следующие показатели показателей:

- Повышение процента правильно доставленных заказов.

- Увеличения процента удовлетворенности клиентов.

- Снижение количества спорных ситуаций между рестораном, доставщиком и клиентом.

  - Характеристика объектов автоматизации

Областью деятельности pаказчика является организация и предоставление услуг по доставке готовой еды от ресторанов-партнеров конечным потребителям. Сфера автоматизации включает полный цикл взаимодействия между тремя ключевыми сторонами: клиентом (потребитель), поставщиком (ресторан-партнер) и исполнителем (курьерская служба).

Объектом автоматизации являются бизнес-процессы, выполняемые в рамках структуры сервиса «ДоЕды», она объединяет клиентов и исполнителей/ поставщиков. Выделены следующие процессы в деятельности, в рамках которых производится анализ информации и вынесены соответствующие выводы о возможности их автоматизации:

Таблица 1. Процессы автоматизации

| Структура подразделения | Наименование процесса | Возможность автоматизации | Решение об автоматизации в ходе проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Центр управления заказами и доставкой | Обработка входящих заказов, распределение и контроль исполнения | Возможна | Будет автоматизирована автоматическая отправка заказа в ресторан и отслеживания процесса исполнения заказа |
| Центр управления заказами и доставкой | Техническая поддержка пользователей (клиентов, курьеров, ресторанов) и обработка инцидентов | Возможна | Будет автоматизирована встроенные чат боты и члены службы поддержки |
| Центр управления заказами и доставкой | Работа с партнерами, ведение базы данных клиентов, курьеров, и партнеров-ресторанов | Возможна | Будет автоматизировано хранение договоров в базе данных |
| Центр управления заказами и доставкой | Заключение новых договоров с партнерами-ресторанами и курьерами | Невозможна | Не предполагается автоматизированное составление договоров |
| Точки партнеров-ресторанов | Приём, подтверждение и изменение статуса заказов | Возможна | Будет автоматизированы действия для работы с заказом |
| Точки партнеров-ресторанов | Управление каталогом блюд: добавление, редактирование, обновление цен | Возможна | Будет автоматизировано управление меню |
| Точки партнеров-ресторанов | Создание и управление акциями, скидками | Возможна | Будет автоматизирован созданы шаблоны для акций и возможность выбрать блюдо или категорию блюд и назначить скидку |
| Точки партнеров-ресторанов | push-уведомления | Частичная | Будет производится интеграция со сторонним приложением |
| Точки партнеров-ресторанов | Аналитика продаж и популярности блюд | Частичная | Будет производится интеграция со сторонним приложением |

  - Требования к системе

4.1 Требование к системе в целом

В Системе предлагается выделить следующие функциональные подсистемы:

- Клиентская подсистема. Предназначена для взаимодействия с конечном пользователем, обеспечивает регистрацию и редактирования профиля, просмотр ресторанов и их меню, оформление и оплату заказа, отслеживание статуса, просмотр истории заказов и возможность связи с техподдержкой.

- Подсистема партнера ресторана. Предназначена для управления меню, создание акций и скидок, приема и обработки входящих заказов, взаимодействия с курьером и просмотр аналитики продаж.

- Подсистема курьера. Предназначена для приемки заказов, построения маршрутов доставки, сканирования QR-кодов и связь с клиентами и техподдержкой.

- Подсистема центра управления заказами и доставкой. Предназначена для службы техподдержки, обеспечивает управление пользователями и добавления новых партнеров-ресторанов, курьеров.

Требования к функционированию – круглосуточный режим работы. Диагностика и мониторинг системы должен производится постоянно, так же должны быть своевременные обновления приложения по мере нахождения ошибок и уязвимостей.

Интеграция с приложениями:

- Платежные системы, для обработки онлайн-платежей.

- Push-уведомления, для отправки кодов подтверждения и проходящих акций.

- Карточные сервисы, для построения маршрутов курьерам и выбора адреса доставки.

- Система аналитики, для анализа продаж ресторанов.

4.2 Требования к функциям, выполняемой системой

Система должна автоматизировать полный цикл заказа доставки еды:

- Для клиента: Поиск и фильтрация ресторанов/блюд, просмотр детального меню с актуальными ценами и остатками, формирование корзины с учетом индивидуальных опций (например, «без лука»), выбор адреса и времени доставки, отслеживание статуса заказа на интерактивной карте в реальном времени, просмотр детальной истории заказов и чеков, оставление отзывов и рейтингов.

- Для ресторана-партнёра: Получение и подтверждение новых заказов в режиме, близком к реальному времени (задержка не более 2 минут), управление актуальным меню (включая остатки ингредиентов), просмотр статистики по заказам и выручке за произвольный период, оперативное обновление статуса готовности заказа, аналитика продаж.

- Для курьера: Получение заданий с оптимальным маршрутом, подтверждение принятия и завершения заказа, использование встроенной навигации, связь с клиентом через анонимизированный звонок/чат в приложении, сканирование QR-кодов и завершение заказов.

- Для администратора: Полный контроль над пользователями, партнёрами и курьерами (ведение, блокировка), ручная обработка спорных заказов, настройка комиссий, формирование комплексных аналитических отчётов.

4.3 Требование к видам обеспечения

Система должна использовать математические модели и алгоритмы для:

- Расчёта времени доставки: Учитывающего расстояние, тип транспорта, исторические данные о средней скорости и текущую дорожную обстановку.

- Динамического ценообразования: Алгоритм расчёта стоимости доставки, который может учитывать спрос, погодные условия и удалённость адреса.

- Системы рекомендаций: Алгоритмы для рекомендации блюд или ресторанов пользователю на основе его истории заказов.

Требования к информационному обеспечению:

- Структура базы данных: Должна быть спроектирована с учётом нормализации для минимизации избыточности и обеспечения целостности данных. Система хеширования паролей и невозможности создания двух записей с одной электронной почтой.

- Конфиденциальность: Все персональные данные пользователей (ФИО, телефоны, адреса) должны храниться в зашифрованном виде. Платёжные данные (номера карт) не должны храниться на серверах системы;

Требования к программному обеспечению. Системное ПО: Серверная часть должна работать под управлением ОС семейства Linux (Ubuntu LTS или CentOS). Для контейнеризации используется Docker. Прикладное ПО: Серверная часть на одном из фреймворке Dotnet. Клиентское веб приложение на html, css, C#. База данных PostgreSQL.

Требования к организационному обеспечению. Для успешного внедрения и эксплуатации системы Заказчик обязуется:

1. Назначить ответственного руководителя проекта со своей стороны.

2. Предоставить полноценный доступ к тестовым и производственным средам, а также к необходимым для интеграции внешним системами.

3. Обеспечить участие ключевых пользователей (представителей ресторанов, курьеров) в процессе приемо-сдаточных испытаний и подготовке тестовых данных.

4. Организовать обучение персонала, который будет работать с административным интерфейсом и системой модерации.

  - Состав и содержание работ по созданию системы

Создание АИС «ДоЕды» осуществляется в соответствии с ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания» и включает следующие последовательные стадии и этапы работ:

- Проектирование (продолжительность — 2 месяца). Формирование концепции, архитектурных решений, интерфейсов пользователей. Результатом является комплект документов эскизного проекта.

Детальное проектирование системных и программных компонентов, структур баз данных, API-интерфейсов и протоколов интеграции. Результатом является утвержденный технический проект.

- Разработка (продолжительность — 3 месяца). Создание полного комплекта рабочей документации в соответствии с ГОСТ 34.201-89, а также разработка, программирование и адаптация всех модулей системы (бэкенд-сервисы, веб-интерфейс).

Проведение комплексных испытаний системы на тестовом стенде по утвержденной программе и методике.

- Ввод в действие (продолжительность — 1 месяц). Развертывание системы на заданной инфраструктуре заказчика, миграция начальных данных, обучение пользователей и работа системы в ограниченном режиме.

Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации, подписание акта о завершении работ и передача системы в промышленную эксплуатацию.

Конкретные сроки выполнения стадий и этапов разработки и создания Системы определяются Планом выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью Договора на выполнение работ по настоящему Частному техническому заданию. Перечень организаций - исполнителей работ, определение ответственных за проведение этих работ организаций определяются Договором.

  - Порядок контроля и приёмки системы

Система «Гид по странам» проходит следующие обязательные виды испытаний, направленные на всестороннюю проверку её соответствия требованиям настоящего Технического задания:

- Предварительные (заводские) испытания. Проводятся на стенде Разработчика для проверки работоспособности системы в целом и её компонентов, соответствия проектным решениям и начальным требованиям.

- Опытная эксплуатация. Проводится в реальных рабочих условиях у Заказчика для проверки функционирования системы в штатном режиме, её устойчивости к нагрузкам, а также для обучения и адаптации персонала.

- Приёмочные испытания. Являются финальной проверкой готовности системы к промышленной эксплуатации. Проводятся по результатам успешного завершения опытной эксплуатации.

Состав, объем и методы каждого вида испытаний определяются отдельными программными документами. «Программа и методика предварительных испытаний» разрабатывается на стадии «Разработка рабочей документации».

Таблица 2. Требования к приемке работ по стадиям

| Стадия испытания | Участники испытания | Место и срок проведения | Порядок согласования документации | Статус приемной комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предварительные испытания | Организации Заказчика и Разработчика | Стенд Разработчика, с 15.06.2026 по 25.07.2026 | Проведение испытаний по программе. Фиксация результатов и замечаний в протоколе. Устранение разработчиком критических замечаний. Подписание Акта о завершении предварительных испытаний и готовности к передаче на площадку заказчика. | Совместная рабочая группа |
| Опытная эксплуатация | Организации Заказчика и Разработчика | На территории Заказчика, с 26.07.2026 по 14.08.2026 | Эксплуатация системы ограниченным кругом пользователей. Ведение журнала инцидентов. Устранение выявленных несложных недостатков на базе заказчика. Подписание Акта об успешном завершении опытной эксплуатации. | Группа сопровождения и тестирования |
| Приемочные испытания | Организации Заказчика и Разработчика | На территории Заказчика, с 15.08.2026 по 30.08.2026 | Проведение итоговых испытаний. Проверка устранения всех замечаний. Подписание Акта о приёмосдаточных испытаниях и Акта о вводе АИС «ГПС» в промышленную эксплуатацию. Оформление итогового Акта завершения работ. | Приёмочная комиссия, создаваемая приказом Генерального директора Заказчика |

  - Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Для успешного ввода информационной системы «ГПС» в промышленную эксплуатацию заказчик обязуется выполнить комплекс технических и организационных мероприятий. Основной задачей является создание условий, при которых функционирование системы будет полностью соответствовать требованиям настоящего ТЗ.

Для обеспечения корректной интеграции АИС «ГПС» с внешними сервисами, Заказчик обязуется до начала этапа «Разработка рабочей документации. Адаптация программ» решить следующие организационные вопросы:

- Организация доступа к API внешних сервисов-партнеров.

- Установление регламентов коммуникации. Определить порядок и сроки заблаговременного информирования разработчика об планируемых изменениях в API или функционале интегрируемых внешних сервисов, которые могут повлиять на работу системы.

- Назначение ответственных лиц. Выделить со своей стороны ответственного специалиста для оперативного согласования технических вопросов, предоставления необходимых данных и подтверждения этапов интеграции с внешними системами.

Для организации информационного обеспечения системы должен быть разработан и утвержден регламент подготовки и публикации данных из систем-источников.

Перечень регламентов может быть изменен на стадии «Разработка рабочей документации. Адаптация программ».

  - Требования к документированию

В рамках проекта должны быть разработаны, согласованы и переданы Заказчику следующие комплекты документов в соответствии с требованиями ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем», а также стандартов серии ЕСКД и ЕСПД.

Таблица 3. Обязательная документация на этапах проекта

| Этап | Документ |
| --- | --- |
| Проектирование | Ведомость и пояснительная записка к эскизному проекту |
|  | Ведомость и пояснительная записка к техническому проекту |
|  | Схема организационной и функциональной структуры системы |
| Разработка | Ведомость эксплуатационных документов |
|  | Общее описание системы (для всех ролей пользователей) |
|  | Руководство для системного администратора |
|  | Руководство пользователя для клиентов |
|  | Программа и методика испытаний |
|  | Спецификация на поставку программного обеспечения |
| Ввод в действие | Акт приёмки в опытную эксплуатацию |
|  | Протокол испытаний |
|  | Акт приемки Системы в промышленную эксплуатацию |
|  | Акт завершения работ |

Вся проектная и эксплуатационная документация передается Заказчику в двух видах: один экземпляр в печатной форме, и полный комплект в электронном виде в формате pdf.

Перечень документов, выпускаемых на машинных носителях:

- Исходный код всех компонентов системы.

- Объекты базы данных.

- Документация к API.

  - Источники разработки

Настоящее техническое задание разработано на основе следующих документов и информационных материалов:

- Договор №10019 от 15.05.2026 между заказчиком ООО «Библия Глобус» и разработчиком ООО «Masha Сorporation».

- ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания».

- ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание (развитие или модернизацию) системы».

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств».

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2022 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования».

- ГОСТ Р 58477-2019 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении» (для обеспечения безопасности персональных данных пользователей, в том числе геолокации и финансовых операций).

- ГОСТ Р ИСО 19112-2011 «Географическая информация. Модели местоположения» (для корректной работы гео-позиционирования и зон риска).